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Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ

 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zwana dalej siwz
Oznaczenie zamówienia: ZP-382-02/13
I.
Informacje o Zamawiającym.

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa z siedzibą w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71,
34-400 Nowy Targ, zwana w dalszej części Zamawiającym, zaprasza do składania ofert na: Wykonanie robót budowlanych w budynku Centrum Dydaktyczno-Bibliotecznego Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. 

II.
Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r. z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego.

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na zastępczym usunięciu wad i usterek w budynku Centrum Dydaktyczno-Bibliotecznego Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. 

       Zamówienie składa się z 4 części.
Część 1: 

wykonanie robót dot. usunięcie wad i usterek ogólnobudowlanych - zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - zał. nr 6 do siwz.
Część 2: 

wykonanie robót dot. usunięcie wad i usterek ciesielsko-dekarskich, stolarskich, szklarskich - zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - zał. nr 6 do siwz.

Część 3: 
wykonanie robót  dot. usunięcie wad i usterek kamieniarsko-brukarskich zewnętrznych - zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - zał. nr 6 do siwz.

Część 4:

wykonanie robót dot. usunięcia wad i usterek – strop nad parterem (pom. nr T 1.38)  zgodnie z zaleceniami ekspertyzy z czerwca 2011 r. - zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - zał. nr 6 do siwz.
2.
Roboty będą wykonywane w oparciu o dokumentację projektową przedmiotowego budynku dostępną w siedzibie Zamawiającego, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, z wszelkimi obowiązującymi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia i na warunkach zawartych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do siwz. Przedmiary robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - stanowią zał. nr 6 do siwz.
3.
Wymagany okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady, na wykonane roboty i zabudowane materiały wynosi 2 lata, licząc od daty odbioru końcowego.

4. Jeśli w dokumentacji występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności - w zakresie opisanym w dokumentacji.
5. Oznaczenie wg CPV: 45210000-2 roboty budowlane w zakresie budynków, 45262500-6 roboty murarskie i murowe, 45442100-8 roboty malarskie, 45262600-7 różne specjalne roboty budowlane, 45262300-4 betonowanie, 45262310-7 zbrojenie, 45432100-5 kładzenie i wykładanie podłóg, 45410000-4 tynkowanie, 45261210-9 wykonywanie pokryć dachowych, 45260000-7 roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.
IV. Składanie ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

V. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Zamówienie należy wykonać w terminie: do 6 tygodni od dnia podpisania umowy. 

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
· warunek udziału w postępowaniu o którym mowa w art. 22 ust 1 pkt 2 zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia. Za robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia uważa się wykonanie remontów budynków, o wartości co najmniej 40.000,00 zł brutto dla części 1 i 4 zamówienia (części: 2 i 3 zamówienia nie są objęte tym warunkiem).   
3. Wykonawca w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na zasobach innych podmiotów. 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
W związku z powyższym Wykonawca winien przedstawić dokumenty dotyczące w szczególności:

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b)  sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

d)    zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np konsorcjum, spółka cywilna), wskazane wyżej warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie.

5. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

6. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w formule spełnia – niespełnia, 

w oparciu o dokumenty załączone do oferty, a których wykaz zawiera punkt VII siwz 

7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo) chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

VII. Oświadczenia i dokumenty jakie mają załączyć do oferty wykonawcy

1. Wraz z ofertą wykonawca winien złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2 do siwz oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania – zał. nr 7, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te roboty budowlane  zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 
2. Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 3 do siwz oraz następujące dokumenty:

· aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (oświadczenie ujęte w zał nr 3 do siwz).
· listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. 
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt VII ppkt 2 lit a), składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis dotyczący terminów wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z wykonawców, musi załączyć do oferty: 
· dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
· listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. 
5. Wraz z ofertą wykonawca winien złożyć również oświadczenie o spełnieniu przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego – zał. nr 4.
6. Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów na których zasobach polega Wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 
8. Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest to udowodnić Zamawiającemu. W szczególności poprzez wymienienie zasobów innych podmiotów oraz przedstawienie pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie to winno określać formę udostępnienia zasobów: podwykonawstwo, doradztwo, konsultacje, itd,  oraz opis wykonania tego zobowiązania.

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
10. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 189 poz. 1158 z późniejszymi zmianami)).
11. Jeżeli o udzielenia zamówienia ubiega się konsorcjum, to Zamawiający wymaga aby za wystawianie faktur odpowiadał pełnomocnik konsorcjum lub lider konsorcjum.
VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Wszelkie zawiadomienia, wnioski, oświadczenia i informacje zamawiający i wykonawcy przekazują sobie w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną.
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub droga elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Adres zamawiającego do korespondencji: Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ.

4. Nr faksu zamawiającego: 18 26 10 708.

5. Adres poczty elektronicznej: kanclerz@ppwsz.edu.pl

6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Kanclerz PPWSZ Pan Andrzej Sasuła, tel. 18 26 10 710.

IX. Wymagania dotyczące wadium.
1. Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe, na czas równy okresowi związania ofertą, w wysokości: 
dla części 1 - 1.800,00 zł  (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100). 
dla części 4 - 2.300,00 zł  (słownie: dwa tysiące trzysta złotych 00/100).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy.

3. Wadium w formie pieniężnej winno być wniesione przelewem na konto: w Kredyt Banku,  właściciel konta: Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, nr 23 1500 1487 1214 8003 9899 0000 z dopiskiem "Wpłata wadium". 
4. Wadium w pozostałych formach winno być wniesione do kasy znajdującej się w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 239. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach  od 10:00 do 12:00.

5. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno gwarantować zamawiającemu wypłatę wadium, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających zamawiającemu wypłacenie wadium. 

6. Zamawiający zwraca lub zatrzymuje wadium na zasadach i w trybie art. 46 ustawy.

X. Termin związania ofertą.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni kalendarzowych, licząc od upływu terminu składania ofert.

XI. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

a) wypełniony formularz oferty – zał. nr 1 do siwz. W formularzu oferty należy podać cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia,
b) kosztorys ofertowy, sporządzony wg załączonego do siwz przedmiaru robót. 

2. Do oferty należy również załączyć wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt VII siwz.

3. Pozostałe informacje dotyczące przygotowania oferty:

3.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą część zamówienia.
3.2 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.

3.3 Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

3.4 Jeżeli wykonawca składając ofertę, zastrzega sobie prawo do nie udostępniania innym uczestnikom postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, musi to wyraźnie wskazać w ofercie, poprzez złożenie stosownego oświadczenia zawierającego wykaz zastrzeżonych dokumentów. Dokumenty opatrzone klauzulą: „Dokument zastrzeżony” winny być załączone łącznie z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, na końcu oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

3.5 Forma oferty winna spełniać następujące wymagania:

a) wszystkie strony oferty oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, należy spiąć lub zszyć, w sposób uniemożliwiający przypadkowe ich rozpięcie,

b) poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania wykonawcy,

c) wszystkie strony zawierające treść należy kolejno ponumerować,

d) ofertę należy składać w jednym egzemplarzu, w opakowaniu lub kopercie. Na kopercie lub opakowaniu należy zamieścić informacje:

	Nazwa i adres Wykonawcy 

Nazwa i adres Zamawiającego

Oferta na :………….

Nie otwierać przed: (wpisać datę otwarcia ofert) 


4. W dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy wykonawca może zmienić lub wycofać swoją ofertę.

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  

XII.1. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać, nie później niż do dnia 12.07.2013 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego, Nowy Targ ul Kokoszków 71, w pokoju 225.

XII.2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 12.07.2013 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego, Nowy Targ ul. Kokoszków 71, w pokoju 306.

2. Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 86 ust. 2, 3 i 4 ustawy.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny.

Cena wykonania zamówienia, odpowiednio dla każdej części zamówienia, podana w ofercie musi być ceną brutto (razem z podatkiem VAT). Cena winna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym podatki, cła i inne opłaty. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia.

XIV. Opis kryteriów, którymi będzie kierował się zamawiający przy wyborze ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Oferty, w każdej części zamówienia, będą oceniane według jedynego kryterium, którym jest cena brutto wykonania odpowiedniej części zamówienia. Jako najkorzystniejsza, w każdej części zamówienia zostanie uznana oferta z najniższą ceną i otrzyma ona najwyższą ocenę. Pozostałe oferty zostaną ocenione jako iloraz najniższej ceny spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i ceny oferty ocenianej. Wynik przedstawiany będzie w punktach.

XV. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty, na zasadach i w trybie art. 92 ustawy.

2. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do siwz.

3. Wykonawcy występujący wspólnie winni, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, dostarczyć zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców. 

4. Wybrany wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy jak również o wszelkich ewentualnych dodatkowych formalnościach, jakie winny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy.

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XVII. Istotne dla stron postanowienia treści umowy - wzór umowy.

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do siwz.

2. Zamawiający nie dopuszcza istotnej zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

2. W przypadkach wskazanych w art. 180 ust. 2 ustawy przysługuje odwołanie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy. 

3. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
XIX. Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do niniejszego postępowania o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 

XX. Oferty wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

XXI. Udział podwykonawców w realizacji zamówienia.

Wykonawca winien w ofercie wskazać części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

XXII. Wykaz załączników do specyfikacji.

1. Formularz oferty - zał. nr 1.

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zał. nr 2.

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 3.

4. Oświadczenie o spełnieniu przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego zał. nr 4.

5. Wzór umowy - zał. nr 5. 

6. Przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -  zał. nr 6. Dokumentacja projektowa przedmiotowego budynku dostępna w siedzibie Zamawiającego po uzgodnionym wcześniej z Zamawiającym terminie.
7. Wykaz wykonanych robót budowlanych – zał. nr 7.

Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTY

1. Dane Wykonawcy:

a) Nazwa Wykonawcy

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

b) Adres Wykonawcy

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

tel. ......................................................
fax ............................................................

adres poczty elektronicznej ………………………………………………………..

Regon .................................................
NIP ...........................................................

Nr konta: ..................................................................................................................................

2. Oferta na temat: Wykonanie robót budowlanych polegających na zastępczym usunięciu wad i usterek 
w budynku Centrum Dydaktyczno-Bibliotecznego Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Nowym Targu. 

3. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia: 
Część 1:

Cena za wykonanie zamówienia: ................................................... zł. 

                                    (cena wraz z podatkiem VAT)
Część 2:

Cena za wykonanie zamówienia: ................................................... zł. 

                                     (cena wraz z podatkiem VAT)
Część 3:

Cena za wykonanie zamówienia: ................................................... zł. 

                                     (cena wraz z podatkiem VAT)

Część 4:

Cena za wykonanie zamówienia: ................................................... zł. 

                                     (cena wraz z podatkiem VAT)
4. Okres gwarancji i rękojmi za wady:    
Część 1:
24 miesiące. 

Część 2:
24 miesiące.

Część 3:        24 miesiące.

Część 4:
24 miesiące.
5. Termin wykonania zgodny z ustanowionym w siwz.

6. Warunki płatności zgodne z ustanowionymi w siwz. 

7. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią siwz i akceptujemy ją bez zastrzeżeń.

9. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje, konieczne do zawarcia umowy, oraz że zapoznaliśmy się ze wszystkimi czynnikami, mogącymi mieć wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.

10. Oświadczamy, że akceptujemy warunki załączonego do siwz wzoru umowy i zobowiązujemy się do podpisania umowy w przypadku wyboru naszej oferty.
11. Oświadczamy, że wycena przedmiotu umowy uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia - jest kompletna.

Oferta zawiera: ............... stron.

...............................................                  
...................................................................................................................


(miejsce, data)
                       (podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych/upoważnionych 



do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 2

Oświadczenie wykonawcy

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

	 
Nazwa wykonawcy...............................................................................................................................

.................................................................................................................................................................
Adres wykonawcy..................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................
 

	Oświadczam że spełniam warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010r. z późn. zm.)
 

 

.........................................                                                                                                                              ........................................

          miejsce i data                                                                                                                                                     podpis


Załącznik nr 3

Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

	 
Nazwa wykonawcy...............................................................................................................................

.................................................................................................................................................................
Adres wykonawcy..................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................
 

	Oświadczam o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 (w przypadku osób fizycznych również w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010r. z późn. zm.)

 

 

.........................................                                                                                                                              ........................................

          miejsce i data                                                                                                                                                     podpis




Załącznik nr 4

Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego

	Nazwa wykonawcy…............................................................................................................................

…..............................................................................................................................................................
Adres wykonawcy…...............................................................................................................................

…..............................................................................................................................................................
 

	Oświadczam że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

 

 

…......................................                                                                                                                              ….....................................

          miejsce i data                                                                                                                                                     podpis




Oznaczenie zamówienia: ZP-382-02/13
Załącznik nr 5 do SIWZ
UMOWA NR ..... / 2013 (WZÓR)

zawarta w Nowym Targu w dniu ……………… 2013 r. pomiędzy:

Podhalańską Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ, reprezentowaną przez Rektora dra hab. n. med. Iwona Grysa, prof. nadzw.,

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM
a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......

reprezentowaną przez ………………………………………………………………………....,

zwanym dalej WYKONAWCĄ,
§ 1

1. WYKONAWCA został wybrany w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r. z późniejszymi zmianami).
2. WYKONAWCA wykona przedmiot umowy w pełnym zakresie rzeczowym, zgodnie z niniejszą umową oraz załącznikami nr 1 i 2 do niej: Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i ofertą WYKONAWCY.

§ 2

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez WYKONAWCĘ robót budowlanych polegających na zastępczym usunięciu wad i usterek w budynku Centrum Dydaktyczno-Bibliotecznego Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu - ……………………………………………… 
3. Przedmiot umowy będzie wykonany w oparciu o dostarczoną przez ZAMAWIAJĄCEGO dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, w szczególności:

a) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z  2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zmianami),

b) ustawą z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz.881 z późn. zm.),

c) ustawą z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów. (Dz. U. z 2003 r  Nr 229 poz. 2275 z późn. zm.),
d) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401),

e) obowiązującymi normami, przepisami techniczno - budowlanymi i innymi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia.
4. Przedmiot umowy będzie wykonany z materiałów własnych WYKONAWCY. Wszystkie zastosowane materiały muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 
§ 3

1. Przedmiot umowy  należy wykonać: do ……………………………………. 
2. Wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone w protokole odbioru podpisanym przez obie strony umowy.

§ 4

WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz z należytą starannością, w szczególności odpowiada za jakość i terminowość wykonania niniejszej umowy.

§ 5

1. WYKONAWCA zleci, w trybie art. 6471 § 2 Kodeksu Cywilnego, wykonanie podwykonawcom następujących robót: …………………………………………

2. Pozostały zakres robót będzie wykonywany przez WYKONAWCĘ.

3. Umowy zawarte pomiędzy WYKONAWCĄ i podwykonawcami będą stanowiły załączniki do niniejszej umowy.

§ 6

1. Do obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO należy:

1) Przeprowadzanie i dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2) Przekazanie terenu,  w których wykonywane będą roboty budowlane, w terminie do trzech dni od daty podpisania umowy. 

2. Do obowiązków WYKONAWCY należy w szczególności :
1) Przejęcie od ZAMAWIAJĄCEGO terenu w których wykonywane będą roboty budowlane i przekazanie go ZAMAWIAJĄCEMU po zakończeniu robót. 
2) Wykonywanie robót w sposób nie zakłócający funkcjonowania obiektu.

3) Zabezpieczenie mienia znajdującego się na terenie wykonywanych robót.

4) Zapewnienie przestrzegania podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

5) Zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt:

a) urządzenia miejsca i zaplecza robót,

b) utrzymania w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia miejsca  robót,
c) dojazdu i dojścia do wszystkich pomieszczeń znajdujących się w rejonie prowadzonych robót. 

6) Wykonanie, przed rozpoczęciem robót, inwentaryzacji miejsca wykonywania robót pod kątem jego ewentualnych uszkodzeń, mogących powstać w trakcie wykonywania robót budowlanych.

§ 7
WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody na osobach i rzeczach, pozostające w związku przyczynowym z prowadzonymi robotami. Odpowiedzialność trwa od przejęcia miejsca robót budowlanych do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 8

1. Nad realizacją przedmiotu zamówienia nadzór ze strony ZAMAWIAJĄCEGO sprawować będzie: Kanclerz Andrzej Sasuła oraz Pan …………………….. (inspektor nadzoru).
2. Nad realizacją przedmiotu zamówienia nadzór ze strony WYKONAWCY sprawować będzie: …………………………………………………………………………..
3.
O każdej zmianie osób upoważnionych strony poinformują się pisemnie - niezwłocznie po zaistnieniu zmiany. Zmiana ta nie wymaga formy aneksu.
§ 9

1. Za wykonanie przedmiotu umowy  przysługuje WYKONAWCY wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu k.c. w wysokości:  

netto: ........................................................................... zł 

(słownie: ............................................................................................................ złotych)
brutto: ......................................................................... zł

(słownie: ............................................................................................................ złotych)

2. Wynagrodzenie zawiera podatek VAT.

3. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy, nastąpi przelewem na konto WYKONAWCY……………………………………, na podstawie poprawnie wystawionej faktury VAT przez WYKONAWCĘ na ZAMAWIAJĄCEGO. Termin zapłaty strony ustalają do 21 dni od daty dostarczenia faktury ZAMAWIAJĄCEMU z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Zamawiający wymaga wystawienia dwóch faktur na czynności określone w siwz – pkt III, ppkt 1, część 1 zamówienia. Pierwsza faktura powinna zawierać kwotę za wymianę dwóch szyb natomiast druga kwotę za pozostałe czynności.

5. Wystawienie każdej faktury nastąpi  po podpisaniu protokołu odbioru robót budowlanych przez obydwie strony umowy.

6. Jako termin zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.

7. WYKONAWCA może dochodzić od ZAMAWIAJĄCEGO odsetek ustawowych za zwłokę w zapłacie faktury.
8. W przypadku gdy roboty świadczone są przez podwykonawców (za zgodą ZAMAWIAJĄCEGO i na podstawie ważnej umowy zawartej z WYKONAWCĄ), warunkiem zapłaty na rzecz WYKONAWCY jest uprzednie dostarczenie ZAMAWIAJĄCEMU dowodów zapłaty faktur podwykonawców oraz oświadczenia każdego z podwykonawców, że wynagrodzenie za wykonane podzlecone prace, związane z przedmiotem niniejszej umowy, zostało im zapłacone przez WYKONAWCĘ w należytej wysokości i terminie.

9. W przypadku gdy podwykonawca robót, świadczący je za zgodą ZAMAWIAJĄCEGO na podstawie ważnej umowy zawartej z WYKONAWCĄ, wystąpi do ZAMAWIAJĄCEGO z roszczeniem o zapłatę za prace podzlecone, ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia należnego WYKONAWCY do chwili uregulowania przez WYKONAWCĘ należności objętej roszczeniem podwykonawcy lub ZAMAWIAJĄCY zapłaci podwykonawcy i pomniejszy wynagrodzenie WYKONAWCY.
§ 10
1. Wykonanie przedmiotu umowy, WYKONAWCA winien zgłosić do odbioru, w terminie nie dłuższym niż 3 dni przed datą określoną w § 3.

2. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru WYKONAWCA winien dostarczyć dokumentację powykonawczą wykonanych robót, która powinna zawierać:

1) opis i dokumentację zastosowanych i zaakceptowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO rozwiązań technologicznych,

2) atesty i świadectwa jakości materiałów i urządzeń.
3. Do odbioru końcowego zamówienia WYKONAWCA winien dostarczyć:

1/ protokoły odbiorów technicznych,

2/ oświadczenie osoby odpowiedzialnej ze strony WYKONAWCY o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku miejsca robót.

4. ZAMAWIAJĄCY dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy, w ciągu 14 dni od dnia potwierdzenia przez WYKONAWCĘ (lub osobę wskazaną przez WYKONAWCĘ) zakończenia robót i przyjęcia dokumentów do odbioru końcowego.

5. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, termin ich usunięcia i ponownego odbioru zostanie wyznaczony przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

6. Stwierdzenie w trakcie odbioru wad lub usterek traktowane będzie jako niedotrzymanie terminów umownych.
7. Odbiory robót dokonywane będą w oparciu o procedury przewidziane w specyfikacji technicznej wykonania odbioru robót budowlanych.
8. WYKONAWCA zobowiązany jest przekazać ZAMAWIAJĄCEMU atesty, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności i aprobaty techniczne na użyte materiały i urządzenia oraz - na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO - kopie faktur za materiały.

§ 11

1. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wszystkie roboty oraz zabudowane materiały i urządzenia wynosi …………………..., licząc od daty odbioru końcowego.

2. W przypadku awarii i wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości  i rękojmi za wady, WYKONAWCA przystąpi natychmiast do ich usunięcia, lecz nie później niż w ciągu 3 dni od powiadomienia o ich wystąpieniu. Czas ich usunięcia nie może być dłuższy niż 14 dni.

3. W okresie gwarancyjnym, ZAMAWIAJĄCY ma prawo realizować uprawnienia z tytułu rękojmi, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi i gwarancji biegnie dla całego przedmiotu umowy od daty odbioru końcowego.
§ 12

1. Za niewykonanie, nienależyte wykonanie przedmiotu umowy lub odstąpienie od umowy WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w wysokości: 

a) z tytułu niewykonania lub odstąpienia od umowy z winy WYKONAWCY - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust.1 umowy,
b) za nienależyte wykonanie umowy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust.1 umowy. Przez nienależyte wykonanie umowy rozumie się w szczególności naruszenie postanowień umowy określonych w § 2, 4 i 6,

c) z tytułu zwłoki w terminowym oddaniu ZAMAWIAJĄCEMU przedmiotu umowy - 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 

d) z tytułu zwłoki w usunięciu wad i usterek przedmiotu umowy, stwierdzonych przy odbiorach, liczonej od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek przedmiotu umowy - 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,

e) z tytułu zwłoki w usunięciu wad i usterek przedmiotu umowy w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady, liczonej od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek - 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1, za każdy dzień zwłoki. 

2. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody. 

3.  Kary umowne  z tytułu niewykonania umowy lub odstąpienia od umowy podlegają zapłacie, przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od dnia wezwania do zapłaty. 

4. Kary umowne z tytułu nienależytego wykonania umowy lub zwłoki w wykonaniu obowiązków wynikających z postanowień niższej umowy podlegają potrąceniu z przedłożonej do zapłaty faktury na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 13
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku WYKONAWCA może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 14
1. Zakazuje się zmian  istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY.
2. Zmiana umowy dokonana  z naruszeniem  ust. 1 jest  nieważna.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz załączników, stanowiących integralną część umowy, wymagają pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
4. Strony wskazują następujące adresy do doręczeń:

a) Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 

34-400 Nowy Targ,

b) ………………………
5. O każdej zmianie adresu WYKONAWCA zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić ZAMAWIAJĄCEGO w formie pisemnej – pod rygorem uznania za prawidłowo doręczoną korespondencję kierowaną na adres wymieniony w niniejszej umowie.

§ 15

1. WYKONAWCA umowy zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonaniem umowy, także po zakończeniu realizacji umowy. Obowiązek ten nie dotyczy informacji stanowiących informację publiczną.

2.  W przypadku naruszenia zapisów ust. 1 ZAMAWIAJĄCY może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

§ 16
1. Wszelkie zawiadomienia lub informacje wynikające z wykonywania niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej.

2. Za datę otrzymania korespondencji uznaje się dzień przekazania jej pocztą elektroniczną lub faksem, jeżeli ich treść zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

§ 17 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa, będą miały zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony zgodnie poddają sądowi miejscowo właściwemu dla ZAMAWIAJĄCEGO
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

                  ZAMAWIAJĄCY:
            WYKONAWCA:
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