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Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ

 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zwana dalej siwz
Oznaczenie zamówienia: ZP-382-01/14
I.
Informacje o Zamawiającym.

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa z siedzibą w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71,
34-400 Nowy Targ, zwana w dalszej części Zamawiającym, zaprasza do składania ofert na: „Wykonanie adaptacji pomieszczeń/ przebudowa części budynku Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Nowym Targu na potrzeby laboratorium Instytutu Kosmetologii PPWSZ  w Nowym Targu 
oraz pomieszczeń Krio-komory wraz z wyposażeniem” zgodnie z dokumentacją. 
II.
Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2013, poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego.

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy pomieszczeń w części budynku Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu na potrzeby laboratorium Instytutu Kosmetologii PPWSZ  w Nowym Targu oraz pomieszczeń Krio-komory wraz z wyposażeniem zgodnie z załączoną dokumentacją. 
2. Przebudowa będzie wykonywana w oparciu o dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z wszelkimi obowiązującymi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia i na warunkach zawartych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do siwz. Dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - stanowią zał. nr 7 do siwz.
3. Wymagany okres gwarancji jakości oraz rękojmi na przedmiot zamówienia, wady, na wykonane roboty i  materiały wynosi 3 lata, licząc od daty odbioru końcowego. 
4. Jeśli w dokumentacji występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności - w zakresie opisanym 
w dokumentacji.
5. Oznaczenie wg CPV: 45000000-7 roboty budowlane, 45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne, 45332400-7 roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego, 45330000-9 hydraulika i roboty sanitarne, 45300000-0 roboty w zakresie instalacji budowlanych. 
IV. Składanie ofert częściowych, wariantowych, uzupełniających.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych ani uzupełniających
V. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Zamówienie należy wykonać w terminie: do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy. 

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
warunek udziału w postępowaniu o którym mowa w art. 22 ust 1 pkt 2 zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia. Za robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia uważa się wykonanie remontu budynków (w tym adaptacji, przebudowy), o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto każda.   
3. Wykonawca w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na zasobach innych podmiotów. 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
W związku z powyższym Wykonawca winien przedstawić dokumenty dotyczące w szczególności:

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b)  sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np konsorcjum, spółka cywilna), wskazane wyżej warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie.

5. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

6. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w formule spełnia – niespełnia, 

w oparciu o dokumenty załączone do oferty, a których wykaz zawiera punkt VII siwz 

7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo) chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych Wykonawców. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

VII. Oświadczenia i dokumenty jakie mają załączyć do oferty wykonawcy

1. Wraz z ofertą wykonawca winien złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2 do siwz oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania – zał. nr 8, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te roboty budowlane  zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 
2. Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 3 do siwz oraz następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 4 ustawy (oświadczenie ujęte w zał. nr 3 do siwz).
b) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. 
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt VII ppkt 2 lit a), składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Formę dokumentów określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.
„w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane” (Dz. U. 2013 poz. 231).
4. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z wykonawców, musi załączyć do oferty: 
· dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
· listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. 
5. Wraz z ofertą wykonawca winien złożyć również oświadczenie Wykonawcy, że zobowiązuje się do  wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ – zał. nr 4.
6. Potwierdzenie wniesienia wadium.
7. Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów na których zasobach polega Wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 
9. Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest to udowodnić Zamawiającemu. W szczególności poprzez wymienienie zasobów innych podmiotów oraz przedstawienie pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie to winno określać formę udostępnienia zasobów: podwykonawstwo, doradztwo, konsultacje, itd,  oraz opis wykonania tego zobowiązania. 
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 189 poz. 1158 z późniejszymi zmianami)).
12. Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiega się konsorcjum, to Zamawiający wymaga aby za wystawianie faktur odpowiadał pełnomocnik konsorcjum lub lider konsorcjum.
VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Wszelkie zawiadomienia, wnioski, oświadczenia i informacje zamawiający i wykonawcy przekazują sobie w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną.
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub droga elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Adres zamawiającego do korespondencji: Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ.

4. Nr faksu zamawiającego: 18 26 10 708.

5. Adres poczty elektronicznej: zk@ppwsz.edu.pl

6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Zastępca Kanclerza PPWSZ Pan Andrzej Sasuła.

IX. Wymagania dotyczące wadium.
1. Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe, na czas równy okresowi związania ofertą, w wysokości 5.000,00 zł  (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy.
3. Wadium w formie pieniężnej winno być wniesione przelewem na konto: w Kredyt Banku,  właściciel konta: Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, nr 23 1500 1487 1214 8003 9899 0000 z dopiskiem "Wpłata wadium, ZP-382-01/14 ". 
4. Wadium w pozostałych formach winno być wniesione do kasy znajdującej się w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 239. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach  od 10:00 do 12:00.
5. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno gwarantować zamawiającemu wypłatę wadium, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających zamawiającemu wypłacenie wadium. 
6. Zamawiający zwraca lub zatrzymuje wadium na zasadach i w trybie art. 46 ustawy.
X. Termin związania ofertą.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni kalendarzowych, licząc od upływu terminu składania ofert.

XI. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

a) wypełniony formularz oferty – zał. nr 1 do siwz. W formularzu oferty należy podać cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia,
b) kosztorys ofertowy, sporządzony wg załączonego do siwz przedmiaru robót. 

2. Do oferty należy również załączyć wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt VII siwz.

3. Pozostałe informacje dotyczące przygotowania oferty:

3.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3.2 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.

3.3 Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

3.4 Jeżeli wykonawca składając ofertę, zastrzega sobie prawo do nie udostępniania innym uczestnikom postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, musi to wyraźnie wskazać w ofercie, poprzez złożenie stosownego oświadczenia zawierającego wykaz zastrzeżonych dokumentów. Dokumenty opatrzone klauzulą: „Dokument zastrzeżony” winny być załączone łącznie z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, na końcu oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

3.5 Forma oferty winna spełniać następujące wymagania:

a) wszystkie strony oferty oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, należy spiąć lub zszyć, w sposób uniemożliwiający przypadkowe ich rozpięcie,

b) poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania wykonawcy,

c) wszystkie strony zawierające treść należy kolejno ponumerować,

d) ofertę należy składać w jednym egzemplarzu, w opakowaniu lub kopercie. Na kopercie lub opakowaniu należy zamieścić informacje:

	Oznaczenie zamówienia: ZP-382-01/14
Nazwa i adres Wykonawcy 

Nazwa i adres Zamawiającego

Oferta na :………….

Nie otwierać przed: (wpisać datę otwarcia ofert) 


4. W dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy wykonawca może zmienić lub wycofać swoją ofertę.

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  

XII.1. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać, nie później niż do dnia 31.01.2014 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego, Nowy Targ ul Kokoszków 71, w pokoju 225.

XII.2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 31.01.2014 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego, Nowy Targ ul. Kokoszków 71, w pokoju 304.

2. Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 86 ust. 2, 3 i 4 ustawy.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cena wykonania zamówienia, podana w ofercie, musi być ceną brutto (razem z podatkiem VAT).
2. Cenę  należy podać jako cenę netto, do niej należy doliczyć  podatek VAT w obowiązującej wysokości  na dzień składania oferty. Po  zsumowaniu podać cenę brutto wykonania zamówienia.
3. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania  obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od  towarów i usług w zakresie dotyczącym   wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby  obowiązek wpłacić zgodnie z  obowiązującymi przepisami.
4. Cena winna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym podatki, cła  i inne  opłaty. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę  zamówienia. 
5. Cenę oferty należy podać w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza należy pominąć, a końcówki 0,5 grosza i wyżej należy zaokrąglić do jednego grosza.
XIV. Opis kryteriów, którymi będzie kierował się zamawiający przy wyborze ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Oferty będą oceniane według jedynego kryterium, którym jest cena brutto wykonania zamówienia. Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta z najniższą ceną i otrzyma ona najwyższą ocenę. Pozostałe oferty zostaną ocenione jako iloraz najniższej ceny spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i ceny oferty ocenianej. Wynik przedstawiany będzie w punktach.

XV. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty, na zasadach i w trybie art. 92 ustawy.

2. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do siwz.

3. Wykonawcy występujący wspólnie winni, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, dostarczyć zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców. 

4. Wybrany wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy jak również o wszelkich ewentualnych dodatkowych formalnościach, jakie winny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy.

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XVII. Istotne dla stron postanowienia treści umowy - wzór umowy.

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do siwz.

2. Zamawiający nie dopuszcza istotnej zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. W przypadkach wskazanych w art. 180 ust. 2 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postepowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:


1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;


2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postepowaniu;


3) wykluczenia odwołującego z postepowania o udzielenie zamówienia;


4) odrzucenia oferty odwołującego.

XIX. Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do niniejszego postępowania o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 

XX. Oferty wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

XXI. Udział podwykonawców w realizacji zamówienia.

Wykonawca winien w ofercie wskazać części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

XXII. Wykaz załączników do specyfikacji.

1. Formularz oferty - zał. nr 1.

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zał. nr 2.

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 3.

4. Oświadczenie wykonawcy, że zobowiązuje się do  wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ - zał. nr 4.

5. Wzór umowy - zał. nr 5. 
6. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - zał. nr 6.
7. Dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -  zał. nr 7. 
8. Wykaz wykonanych robót budowlanych – zał. nr 8.

Oznaczenie zamówienia: ZP-382-01/14
Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTY
1. Dane Wykonawcy:

a) Nazwa Wykonawcy

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

b) Adres Wykonawcy

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

tel. ......................................................
fax ............................................................

adres poczty elektronicznej ………………………………………………………..

Regon .................................................
NIP ...........................................................

Nr konta: ..................................................................................................................................

2. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na Wykonanie adaptacji pomieszczeń/ przebudowa części budynku Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu na potrzeby laboratorium Instytutu Kosmetologii PPWSZ  w Nowym Targu oraz pomieszczeń Krio-komory 
wraz z wyposażeniem zgodnie z dokumentacją, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ............... z dnia ............... r., my niżej podpisani:
1...............................................................................................................................................

2...............................................................................................................................................

imiona i nazwiska osób podpisujących ofertę

działając w imieniu i na rzecz:
.....................................................................................................................................................

nazwa i adres Wykonawcy
3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian za Cenę:
Cena za wykonanie zamówienia: ............................................ zł. w tym: (…………..…zł. + ……………)

                                                  (cena wraz z podatkiem VAT)                    (netto             +   stawka vat)
Kosztorys ofertowy stanowi integralną część niniejszej oferty.
4. Okres gwarancji jakości i rękojmi za całość przedmiotu zamówienia wynosi:    36 miesięcy
5. Termin wykonania zgodny z ustanowionym w siwz.

6. Warunki płatności zgodne z ustanowionymi w siwz. 

7. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią siwz i akceptujemy ją bez zastrzeżeń.

9. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje, konieczne do zawarcia umowy, oraz że zapoznaliśmy się ze wszystkimi czynnikami, mogącymi mieć wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.

10. Oświadczamy, że akceptujemy warunki załączonego do siwz wzoru umowy i zobowiązujemy się do podpisania umowy w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej.

11. Oświadczamy, że roboty objęte przedmiotem zamówienia wykonamy w całości siłami własnymi/ podwykonawcom zamierzamy powierzyć do wykonania następujące części zamówienia: *
………………………………………………………………………………………………………………

(wyszczególnienie zakresu robót i ich wartości wynikające z kosztorysu ofertowego)

* - niepotrzebne skreślić

12. Oświadczamy, że wycena przedmiotu umowy uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia - jest kompletna.

Oferta zawiera: ............... stron.

...............................................                  
...................................................................................................................


(miejsce, data)
                       (podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych/upoważnionych 



do reprezentowania wykonawcy)

Oznaczenie zamówienia: ZP-382-01/14
Załącznik nr 2

Oświadczenie wykonawcy

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

	 
Nazwa wykonawcy...............................................................................................................................

.................................................................................................................................................................
Adres wykonawcy..................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................
 

	Oświadczam że spełniam warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.)
 

.........................................                                                                                                                              ........................................

          miejsce i data                                                                                                                                                     podpis


Oznaczenie zamówienia: ZP-382-01/14

Załącznik nr 3

Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

	 
Nazwa wykonawcy...............................................................................................................................

.................................................................................................................................................................
Adres wykonawcy..................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................
 

	Oświadczam o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 (w przypadku osób fizycznych również w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 4) i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.)

 

 

.........................................                                                                                                                              ........................................

          miejsce i data                                                                                                                                                     podpis




Oznaczenie zamówienia: ZP-382-01/14

Załącznik nr 4

Oświadczenie wykonawcy, że zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ  

	Nazwa wykonawcy…............................................................................................................................

…..............................................................................................................................................................
Adres wykonawcy…...............................................................................................................................

…..............................................................................................................................................................
 

	Oświadczam, że zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ.

 

 

…......................................                                                                                                                              ….....................................

          miejsce i data                                                                                                                                                     podpis




Oznaczenie zamówienia: ZP-382-01/14
Załącznik nr  5 do SIWZ
UMOWA NR ..... / 2014 (WZÓR)

zawarta w Nowym Targu w dniu ……………… 2014 r. pomiędzy:

Podhalańską Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ, reprezentowaną przez ……………………………………………………….
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM
a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......

reprezentowaną przez ………………………………………………………………………....,

zwanym dalej WYKONAWCĄ,
zwane dalej także Stronami.
§ 1

1. WYKONAWCA został wybrany w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 z późniejszymi zmianami).
2. WYKONAWCA wykona przedmiot umowy w pełnym zakresie rzeczowym, zgodnie z niniejszą umową oraz załącznikami nr 1 i 2 do niej: Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (wraz z załącznikami) i ofertą WYKONAWCY.

§ 2

13. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez WYKONAWCĘ adaptacji pomieszczeń/ przebudowa części budynku Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu na potrzeby laboratorium Instytutu Kosmetologii PPWSZ  w Nowym Targu oraz pomieszczeń Krio-komory 
wraz z wyposażeniem. 

14. Przedmiot umowy będzie wykonany w oparciu o dostarczoną przez ZAMAWIAJĄCEGO dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, w szczególności:

a) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z  2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zmianami),

b) ustawą z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz.881 z późn. zm.),

c) ustawą z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów. (Dz. U. z 2003 r  Nr 229 poz. 2275 z późn. zm.),
d) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401),

e) obowiązującymi normami, przepisami techniczno - budowlanymi i innymi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia.

15. Przedmiot umowy będzie wykonany z materiałów własnych WYKONAWCY. Wszystkie zastosowane materiały muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 

16. WYKONAWCA oświadcza, iż zapoznał się terenem budowy oraz wszelką dostarczoną przez ZAMAWIAJĄCEGO dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dokumentacją i nie wnosi zastrzeżeń co do jej kompletności, i oświadcza że uzyskane na jego podstawie informacje umożliwiły mu jednoznaczną ocenę zakresu robót, warunków i okresu czasu koniecznego do należytego wykonania przedmiotu umowy a także dokonanie ostatecznej kalkulacji cenowej prac powierzanych mu na podstawie niniejszej Umowy. 

17. WYKONAWCA ponosi pełne ryzyko niedoszacowania zakresu i kosztów związanych z realizacją przedmiotu niniejszej Umowy.
§ 3

1. Przedmiot umowy  należy wykonać: do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

2. Za wykonanie przedmiotu umowy uważa się bezusterkowe wykonanie robót budowlanych objętych niniejszą umową , stwierdzone podpisanym przez obie strony Protokołem odbioru robót, który nie będzie zawierał żadnych uwag lub zastrzeżeń (protokół bezusterkowy).

§ 4

WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz z należytą starannością, w szczególności odpowiada za jakość i terminowość wykonania niniejszej umowy.
§ 5
1. WYKONAWCA zleci, w trybie art. 6471 § 2 Kodeksu Cywilnego, wykonanie podwykonawcom następujących robót: ………………………………………… 
2. Pozostały zakres robót będzie wykonywany przez WYKONAWCĘ.

3. Umowy zawarte pomiędzy WYKONAWCĄ i podwykonawcami będą stanowiły załączniki do niniejszej umowy.

§ 6
1. Do obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO należy:

1) Przeprowadzanie i dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2) Przekazanie terenu,  w których wykonywane będą roboty budowlane, w terminie do trzech dni od daty podpisania umowy. 

2. Do obowiązków WYKONAWCY należy w szczególności:

1) Przejęcie od ZAMAWIAJĄCEGO terenu w których wykonywane będą roboty budowlane i przekazanie go ZAMAWIAJĄCEMU po zakończeniu robót. 

2) Wykonywanie robót w sposób nie zakłócający funkcjonowania obiektu.

3) Zabezpieczenie mienia znajdującego się na terenie wykonywanych robót.

4) Zapewnienie przestrzegania podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

5) Zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt:

a) urządzenia miejsca i zaplecza robót,

b) utrzymania w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia miejsca  robót,

c) dojazdu i dojścia do wszystkich pomieszczeń znajdujących się w rejonie prowadzonych robót. 

6) Wykonanie, przed rozpoczęciem robót, inwentaryzacji miejsca wykonywania robót pod kątem jego ewentualnych uszkodzeń, mogących powstać w trakcie wykonywania robót budowlanych.

§ 7
WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody, na osobach i rzeczach, pozostające w związku przyczynowym z prowadzonymi robotami. Odpowiedzialność trwa od przejęcia miejsca robót budowlanych do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 8
1. Nad realizacją przedmiotu zamówienia nadzór ze strony ZAMAWIAJĄCEGO sprawować będzie: …………………………………………………………………………………………………………………...

2. Nad realizacją przedmiotu zamówienia nadzór ze strony WYKONAWCY sprawować będzie: …………………………………………………………………………..

3.
O każdej zmianie osób upoważnionych strony poinformują się pisemnie - niezwłocznie po zaistnieniu zmiany. Zmiana ta nie wymaga formy aneksu.
§ 9
1. Za wykonanie przedmiotu umowy  przysługuje WYKONAWCY wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu k.c. w wysokości:  

netto: ........................................................................... zł 

(słownie: ............................................................................................................ złotych)
brutto: ......................................................................... zł

(słownie: ............................................................................................................ złotych)

2. Wynagrodzenie zawiera podatek VAT.

3. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy, nastąpi przelewem na konto WYKONAWCY……………………………………, na podstawie poprawnie wystawionej faktury VAT przez WYKONAWCĘ na ZAMAWIAJĄCEGO. Termin zapłaty strony ustalają do 21 dni od daty dostarczenia faktury ZAMAWIAJĄCEMU .

4. Podstawą wystawienie przez WYKONAWCĘ faktury VAT jest podpisanie protokołu bezusterkowego odbioru robót będących przedmiotem niniejszej umowy przez obydwie strony umowy.

5. Jako termin zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.

6. WYKONAWCA może dochodzić od ZAMAWIAJĄCEGO odsetek ustawowych za zwłokę w zapłacie faktury.

7. W przypadku gdy roboty świadczone są przez podwykonawców (za zgodą ZAMAWIAJĄCEGO i na podstawie ważnej umowy zawartej z WYKONAWCĄ), warunkiem zapłaty na rzecz WYKONAWCY jest uprzednie dostarczenie ZAMAWIAJĄCEMU dowodów zapłaty faktur podwykonawców oraz oświadczenia każdego z podwykonawców, że wynagrodzenie za wykonane podzlecone prace, związane z przedmiotem niniejszej umowy, zostało im zapłacone przez WYKONAWCĘ w należytej wysokości i terminie.

8. W przypadku gdy podwykonawca robót, świadczący je za zgodą ZAMAWIAJĄCEGO na podstawie ważnej umowy zawartej z WYKONAWCĄ, wystąpi do ZAMAWIAJĄCEGO z roszczeniem o zapłatę za prace podzlecone, ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia należnego WYKONAWCY do chwili uregulowania przez WYKONAWCĘ należności objętej roszczeniem podwykonawcy lub ZAMAWIAJĄCY zapłaci podwykonawcy i pomniejszy wynagrodzenie WYKONAWCY, na co WYKONAWCA wyraża zgodę pozostawiając ZAMAWIAJĄCEMU sposób wyboru jednej ze wskazanych wyżej opcji rozliczenia z podwykonawcą.      
§ 10
1. Wykonanie przedmiotu umowy, WYKONAWCA winien zgłosić do odbioru, w terminie nie dłuższym niż na 3 dni przed datą określoną w § 3.

2. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru WYKONAWCA winien dostarczyć dokumentację powykonawczą wykonanych robót, która powinna zawierać:

1) opis i dokumentację zastosowanych i zaakceptowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO rozwiązań technologicznych,

2) atesty i świadectwa jakości materiałów i urządzeń.
3. Do odbioru końcowego zamówienia WYKONAWCA winien dostarczyć:

1/ protokoły odbiorów technicznych,

2/ oświadczenie osoby odpowiedzialnej ze strony WYKONAWCY o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku miejsca robót.

4. ZAMAWIAJĄCY dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy, w ciągu 14 dni od dnia potwierdzenia przez WYKONAWCĘ (lub osobę wskazaną przez WYKONAWCĘ) zakończenia robót i przyjęcia dokumentów do odbioru końcowego.

5. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, termin ich usunięcia i ponownego odbioru zostanie wyznaczony przez ZAMAWIAJĄCEGO. 
6. Stwierdzenie w trakcie odbioru wad lub usterek traktowane będzie jako niedotrzymanie terminów umownych.

7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady które nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie.
8. Odbiory robót dokonywane będą w oparciu o procedury przewidziane w specyfikacji technicznej wykonania odbioru robót budowlanych.

9. WYKONAWCA zobowiązany jest przekazać ZAMAWIAJĄCEMU atesty, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności i aprobaty techniczne na użyte materiały i urządzenia oraz - na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO - kopie faktur za materiały.

§ 11
1. Okres gwarancji jakości i rękojmi za całość przedmiotu zamówienia wynosi 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego. 
2. W przypadku awarii i wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości  i rękojmi za wady, WYKONAWCA przystąpi natychmiast do ich usunięcia, lecz nie później niż w ciągu 3 dni od powiadomienia o ich wystąpieniu. Czas ich usunięcia nie może być dłuższy niż 14 dni.

3. W okresie gwarancyjnym, ZAMAWIAJĄCY ma prawo realizować uprawnienia z tytułu rękojmi, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi i gwarancji biegnie dla całego przedmiotu umowy od daty odbioru końcowego.

§ 12
1. Za niewykonanie, nienależyte wykonanie przedmiotu umowy lub odstąpienie od umowy WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w wysokości: 

a) z tytułu niewykonania lub odstąpienia od umowy z winy WYKONAWCY - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust.1 umowy,

b) za nienależyte wykonanie umowy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust.1 umowy. Przez nienależyte wykonanie umowy rozumie się w szczególności naruszenie postanowień umowy określonych w § 2, 4 i 6 ust 2,

c) z tytułu zwłoki w terminowym oddaniu ZAMAWIAJĄCEMU przedmiotu umowy - 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 

d) z tytułu zwłoki w usunięciu wad i usterek przedmiotu umowy, stwierdzonych przy odbiorach, liczonej od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek przedmiotu umowy - 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,

e) z tytułu zwłoki w usunięciu wad i usterek przedmiotu umowy w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady, liczonej od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek - 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1, za każdy dzień zwłoki. 

2. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody. 

3.  Kary umowne  podlegają zapłacie, przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od dnia wezwania do zapłaty. 

4. Kary umowne  o których mowa w ust. 1 pkt a), b), c), d) podlegają potrąceniu z przedłożonej do zapłaty faktury na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 13
1.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku WYKONAWCA może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu prawidłowo wykonanej części umowy, co zostanie potwierdzone stosownym protokołem odbioru podpisanym przez obie strony umowy.
2.  Ponadto ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

a) WYKONAWCA z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację robót i przerwa ta trwała dłużej niż 3 dni pomimo wezwania wystosowanego przez ZAMAWIAJĄCEGO złożonego na piśmie,

b) WYKONAWCA nie przystąpił do realizacji niniejszej umowy w ciągu 3 dni od zawarcia umowy pomimo wezwania wystosowanego przez ZAMAWIAJĄCEGO złożonego na piśmie,

c) ZAMAWIAJĄCY stwierdzi, że WYKONAWCA prowadzi roboty niezgodnie z dostarczoną przez ZAMAWIAJĄCEGO dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i dokonanymi ustaleniami z ZAMAWIAJĄCYM oraz używa do wykonania przedmiotu Umowy materiałów niezgodnych z normami budowlanymi. W takim przypadku WYKONAWCY nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 14
1. Zakazuje się zmian  istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY.
2. Zmiana umowy dokonana  z naruszeniem  ust. 1 jest  nieważna.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz załączników, stanowiących integralną część umowy, wymagają pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
4. Strony wskazują następujące adresy do doręczeń:

a) Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 

34-400 Nowy Targ,

b) ………………………

5. O każdej zmianie adresu WYKONAWCA zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić ZAMAWIAJĄCEGO w formie pisemnej – pod rygorem uznania za prawidłowo doręczoną korespondencję kierowaną na adres wymieniony w  umowie ust. 4 niniejszego paragrafu.
§ 15
1. WYKONAWCA umowy zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonaniem umowy, także po zakończeniu realizacji umowy. Obowiązek ten nie dotyczy informacji stanowiących informację publiczną.

2.  W przypadku naruszenia zapisów ust. 1 ZAMAWIAJĄCY może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
3. WYKONAWCA nie może bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO przenieść na osobę trzecią swoich wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy.
§ 16
1. Wszelkie zawiadomienia lub informacje wynikające z wykonywania niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej.

2. Za datę otrzymania korespondencji uznaje się dzień przekazania jej pocztą elektroniczną lub faksem, jeżeli ich treść zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

§ 17 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa, będą miały zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i innych właściwych przepisów prawa, w tym w szczególności wymienionych w §2 ust 2 niniejszej umowy.   
2. Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony zgodnie poddają sądowi miejscowo właściwemu dla ZAMAWIAJĄCEGO
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

                  ZAMAWIAJĄCY:
            WYKONAWCA:

Załączniki:  

Nr 1- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 
Nr 2- oferta WYKONAWCY.

Oznaczenie zamówienia: ZP-382-01/14




            Załącznik nr 6 do SIWZ

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ (o której mowa 
w art. 24 ust. 2 pkt 5) ALBO INFORMACJE O TYM, ŻE WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Nazwa i adres Wykonawcy:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym na Wykonanie adaptacji pomieszczeń/ przebudowa części budynku Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu na potrzeby laboratorium Instytutu Kosmetologii PPWSZ  w Nowym Targu oraz pomieszczeń Krio-komory wraz z wyposażeniem , oświadczam, że podmiot który reprezentuję:
1. nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5) ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)*

2. należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5) ustawy z dnia29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) w której skład wchodzą poniższe podmioty*

1) ………………………………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………………………………

* niewłaściwe skreślić

………………., dnia …………… r.                                                            .......................................................




         podpis Wykonawcy
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